 Ce qui a été fait (Semaines 1 à 3)
- Création du projet dans Eclipse
- Début du jeu console
- Parts du code fonctionnel (lecture clavier, affichage…)
- Dépôt GitHub créé
- Prof ajouté comme collaborateur

 Ce qu’il reste à faire (planning simple)
Semaine 4 (cette semaine)
Objectif : rendre le jeu propre et jouable du début à la fin.
- Finir la logique du jeu
- Gérer les erreurs d’entrée (si l’utilisateur tape autre chose qu’un nombre)
- Ajouter un petit menu simple dans la console :
  - 1 = Jouer
  - 2 = Règles
  - 3 = Quitter
- Faire 1 ou 2 commits propres sur GitHub

Semaine 5 (semaine prochaine)
Objectif : améliorer légèrement le jeu (sans complexité).
- Ajouter un niveau de difficulté ou un système de score (au choix)
- Ajouter des petits messages sympas :
  - “Bravo !”
  - “C’est plus haut !”
  - “C’est plus bas !”
- Mettre à jour le README (comment lancer, règles du jeu)
- Commits réguliers sur GitHub

Semaine 6 (début avril)
Objectif : finir et corriger.
- Vérifier que le jeu fonctionne du début à la fin
- Corriger les petits bugs
- Nettoyer le code (enlever ce qui ne sert pas)

Semaine 7 (jusqu’au 15 avril)
Objectif : finaliser pour la remise.
- Vérifier que tout est sur GitHub
- Faire un dernier commit “Version finale”
- S’assurer que le professeur a bien accès au dépôt
- Rendre le projet

 Résumé très simple

Semaine	Ce qu’on fait
S1–S3	Projet créé + début du jeu + GitHub déjà fait
S4	Fin du jeu + menu simple
S5	Difficulté ou score + message + README
S6	Corrections + nettoyage
S7	Version finale sur GitHub